## Slide 1: Microsoft Project
Marcel Sommer
Kurs Software Engineering 1
2. Semester

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Was ist MS Project?
Wofür wird es genutzt?
Vor- und Nachteile von MS Project
Absturzursachen
MS Project mit Office365

## Slide 3: Einleitung
Warum Software nutzen?
Lösung
  MS Project
Notes: Jeder der eine delegierende Position innerhalb eines größeren Projekts – mit mehreren Budgets, verschiedenen Resourcen oder mehreren Mitarbeitern - einnimmt muss sich mit der Frage wie die Überwachung und das Management des Projektes realisiert wird, beschäftigen. Um in dieser Situation den Überblick über alle relevanten Informationen behalten zu können bietet sich das Programm Project aus dem Hause Microsoft als gute Lösung an.

## Slide 4: Was ist Ms Project
MS Project ist ein Programm aus dem Hause Microsoft (Kürzel MS)
Software zum:
  Planen
  Steuern
  Überwachen
Multiprojektmanagement möglich

## Slide 5: Nutzung mittels Datenbank
Anbindung einer SQL-Datenbank an einen Microsoft-Project-Server
Somit können EPM-Anforderungen abgedeckt werden
  Anforderungsmanagement
  Portfoliomanagement
  Multiprojektmanagement
  Zeiterfassung
  Zentrale Ressourcenplanung
  Risikomanagement
  Dokumentenmanagement
  Zugriffsverwaltung
  Reporting
Notes: EPM = Enterprise Projektmanagement Anforderungen
SQL-Datenbank dient zur Datenhaltung
=> Relevant für Firmen mit häufig großen Projekten

## Slide 6: Wofür wird es genutzt?
Terminmanagement
  Starttermine, Endtermine, Stichtage, Feiertage, Pufferzeiten
Ressourcenmanagement
Projektüberwachung und Berichte
Notes: Punkt
  Späteste Lage (wann muss spätestens gestartet werden?)
  Zeitreserven ( wie viel puffer ist vorhanden)
  Terminverschiebung durch verzögerungen(wie wirkt sich verzögerung eines Tasks auf gesamttermin aus? Welche Meilensteine verschieben sich wegen der Abhängigkeit dadurch mit?)
Punkt
  Ressourcen sind: Material, Arbeit(Personal) oder Kosten
  Blick auf die entstehenden kosten
Punkt
  Übersicht über das Projekt
  Dokumentation von Abweichungen
  Ganttchart zur visualisierung

## Slide 7: Vor- und Nachteile von Project
Vorteile:
  Gute Übersicht über Projekte
  Durch Office365 gleichzeitiges bearbeiten eines Projekts
  Abdeckung aller EPM-Anforderungen
Nachteile:
  Sehr komplex
  Benötigt Einarbeitungszeit
  Falsche Benutzung kann Projekt zum Absturz bringen
    Datenverlust!

## Slide 8: MS Project Mit office365
Regelmäßiges Speichern nicht mehr Notwendig
Gleichzeitige Bearbeitung eines Projekts
Daten stehen in der Cloud, können auch lokal gesichert werden
In Kombination mit MS Teams perfekt für größere Projekte